דוח סטטוס תקלות לאחר בדיקה חוזרת

תאריך בדיקה: 28.06.2026 | מצב: בדיקה בלבד, ללא שינוי קוד

סיכום קצר: נמצאו תיקונים משמעותיים בנסיעות עתידיות, סטטוס נסיעה, נגישות, אימות נהגים, רכבים, נקודות נאמנות ותלונות. עדיין נשארו תקלות עומק בעיקר בהרשאות, WebSocket, אטומיות קבלת נסיעה, קלטים שמגיעים מהלקוח והעלאות קבצים.

ספירה: תוקן - 13 | תוקן חלקית - 5 | לא תוקן - 14

תוקן

| תקלה / שינוי | קובץ מקור | קבצים מושפעים | סטטוס / הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| קריסה בכניסה לפרטי נסיעה: STATUS_LABELS is not defined | frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx | PassengerDashboard.jsx, RideHistoryPage.jsx, נתיב /ride/:id | תוקן. STATUS_LABELS מוגדר בתוך המסך. |
| הגדלת גופן בנגישות לא עבדה | frontend/src/components/Navbar.jsx; frontend/src/index.css | כל מסכי הפרונט שבהם ה-Navbar מוצג | תוקן ברמה בסיסית באמצעות מחלקות font-large/font-xlarge וכללי CSS ל-inline font-size. |
| נסיעות עתידיות התבטלו אוטומטית לפני הזמן | backend/server.js | Ride model, PassengerDashboard.jsx, RideHistoryPage.jsx, DriverDashboard.jsx | תוקן. הביטול האוטומטי מסנן scheduledTime עתידי. |
| התראות לנהגים על נסיעות מתוזמנות נשלחו מוקדם מדי | backend/server.js | DriverDashboard.jsx, Socket nearby-ride-request | תוקן. התראות נשלחות רק לנסיעה מיידית או עד 15 דקות לפני נסיעה מתוזמנת. |
| לוח נוסע / היסטוריה קיבלו נסיעות שלא שייכות למשתמש | backend/controllers/rideController.js | PassengerDashboard.jsx, RideHistoryPage.jsx, HomePage.jsx | תוקן בעיקר ב-GET /rides עבור משתמשים לא מנהלים, למעט שאילתת status=searching הפתוחה לנהגים. |
| נהגים לא מאומתים הופיעו/יכלו להיות זמינים | backend/controllers/mapsController.js; backend/controllers/driverController.js; backend/controllers/uploadController.js | DriverDashboard.jsx, RideStatusPage.jsx, MapComponent.jsx | תוקן ברוב הזרימות: סינון isVerified, חסימת available ללא אימות, ודחיית רישיון מחזירה offline. |
| מעבר מנוסע לנהג לא שמר role נכון | backend/controllers/driverController.js | DriverSetupPage.jsx, AuthContext.jsx, מסכי ניווט לפי role | תוקן. registerDriver מעדכן role ל-both כאשר המשתמש היה passenger. |
| הגדרת רכב נהג יצרה כפילויות | frontend/src/pages/DriverSetupPage.jsx | vehicleController, DriverDashboard.jsx, Ride model vehicleId | תוקן. אם כבר קיים רכב לנהג, המסך מעדכן אותו במקום ליצור חדש. |
| קבלת נסיעה לא שלחה vehicleId | frontend/src/pages/DriverDashboard.jsx | backend/controllers/rideController.js, RideStatusPage.jsx | תוקן. acceptRide שולח vehicleId מהרכב שנמצא לנהג. |
| דירוג הציג +10 נקודות אבל השרת לא הוסיף | backend/controllers/ratingController.js | RatingPage.jsx, HomePage.jsx, PassengerDashboard.jsx | תוקן. createRating מוסיף 10 נקודות ל-PassengerProfile וגם ל-User. |
| totalSpent של נוסע לא התעדכן בסיום נסיעה | backend/controllers/rideController.js | RideHistoryPage.jsx, PassengerDashboard.jsx | תוקן. completeRide מגדיל totalSpent לפי finalPrice. |
| Notification API יכול היה לגרום לקריסה בדפדפן לא תומך | frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx | מסך פרטי נסיעה | תוקן. יש בדיקה של "Notification" in window לפני שימוש. |
| שליחת תלונה השתמשה ב-userId לא תקין מסוג admin string | frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx | backend/db/models/Notification.js, notificationController | תוקן בסיסית. התלונה נשלחת עם userId של המשתמש המחובר. |

תוקן חלקית

| תקלה / שינוי | קובץ מקור | קבצים מושפעים | סטטוס / הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| ולידציות קלט נוספו אבל אינן מסננות שדות עודפים בפועל | backend/middleware/validate.js; backend/validators/*.js; backend/routes/index.js | register/login/rides/ratings ועוד routes עם validate | תוקן חלקית. Joi בודק שגיאות, אבל value לא נכתב חזרה ל-req.body ולכן stripUnknown לא משפיע. |
| הרשאות ובעלות על משאבים | backend/controllers/userController.js; backend/controllers/passengerController.js; backend/controllers/driverController.js; backend/controllers/rideController.js | ProfilePage.jsx, PassengerDashboard.jsx, DriverDashboard.jsx, RideStatusPage.jsx | תוקן חלקית. updateUser מוגן טוב יותר, אבל passenger/driver/ride endpoints עדיין חסרים בדיקת בעלות במספר פעולות. |
| נקודות נאמנות נשמרות בשני מקומות | backend/controllers/ratingController.js; backend/routes/index.js | HomePage.jsx, ProfilePage.jsx, BookRidePage.jsx, PassengerDashboard.jsx | תוקן חלקית. הנקודות מתווספות, אבל עדיין יש סיכון לחוסר סנכרון בין User לבין PassengerProfile. |
| אימות נהג לפני קבלת נסיעה | backend/controllers/driverController.js; backend/controllers/mapsController.js; backend/controllers/rideController.js | DriverDashboard.jsx, RideStatusPage.jsx | תוקן חלקית. נהג לא מאומת לא אמור להיות available, אבל acceptRide עצמו עדיין לא בודק ישירות isVerified. |
| פרטי נסיעה מוגנים רק חלקית | backend/controllers/rideController.js | RideStatusPage.jsx, RatingPage.jsx, PassengerDashboard.jsx | תוקן חלקית. רשימת נסיעות מסוננת טוב יותר, אבל getRideById/cancel/start/complete לא בודקים בעלות מלאה. |

לא תוקן

| תקלה / שינוי | קובץ מקור | קבצים מושפעים | סטטוס / הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| WebSocket ללא אימות והרשאות | backend/server.js | DriverDashboard.jsx, RideStatusPage.jsx, chat/location/SOS | לא תוקן. join-ride, join-driver, driver-location, chat-message ו-SOS זמינים בלי token ובלי בדיקת בעלות. |
| קבלת נסיעה אינה אטומית | backend/controllers/rideController.js | DriverDashboard.jsx, Ride model | לא תוקן. acceptRide עושה find ואז save, ולכן שני נהגים יכולים להתחרות על אותה נסיעה. |
| יצירת נסיעה סומכת על passengerId מהלקוח | frontend/src/pages/BookRidePage.jsx; backend/controllers/rideController.js | Ride model, PassengerDashboard.jsx, RideHistoryPage.jsx | לא תוקן. הפרונט שולח user.passengerId ¦¦ user.userId, והשרת לא גוזר passengerId מה-token. |
| דירוג עדיין יכול לשלוח passengerId שגוי | frontend/src/pages/RatingPage.jsx | backend/controllers/ratingController.js, PassengerProfile | לא תוקן לגמרי. fallback ל-userId עלול להישלח במקום passenger profile id. |
| GET /passengers מחזיר את כל הנוסעים לכל משתמש מחובר | backend/controllers/passengerController.js; backend/routes/index.js | PassengerDashboard.jsx, BookRidePage.jsx, HomePage.jsx | לא תוקן. getAllPassengers אינו adminOnly ואינו מסנן לפי המשתמש. |
| פעולות saved-locations ללא בעלות ועם קואורדינטות 0 | backend/controllers/passengerController.js; frontend/src/pages/PassengerDashboard.jsx | PassengerProfile savedLocations, BookRidePage.jsx | לא תוקן. הפרונט שולח lat:0,lng:0 והשרת לא בודק שהנוסע שייך למשתמש. |
| datetime-local משתמש ב-UTC במקום זמן מקומי | frontend/src/pages/BookRidePage.jsx | בחירת זמן נסיעה מתוזמנת | לא תוקן. min מחושב עם new Date().toISOString().slice(0,16). |
| fallback לקואורדינטות קבועות אם אין Google Maps key או בחירת מקום | frontend/src/pages/BookRidePage.jsx; frontend/src/components/MapComponent.jsx | חישוב מחיר/מרחק, Ride model, מפות | לא תוקן. כתובת חופשית יכולה להישמר עם קואורדינטות ברירת מחדל. |
| שחזור סיסמה חושף מידע ומחזיר token/link | backend/controllers/userController.js | ForgotPasswordPage.jsx, ResetPasswordPage.jsx | לא תוקן. מייל לא קיים מחזיר 404, והשרת מחזיר resetToken ו-resetLink עם localhost. |
| העלאת קבצים בודקת רק סיומת | backend/middleware/upload.js | ProfilePage.jsx, DriverSetupPage.jsx, uploadController | לא תוקן. אין בדיקת MIME/חתימת קובץ, רק path.extname(originalname). |
| URL העלאת קובץ נבנה מ-path פנימי | backend/routes/index.js | ProfilePage.jsx, DriverSetupPage.jsx, uploadController | לא תוקן. /file מחזיר base + req.file.path. |
| חישוב עומס משתמש בשעון השרת | backend/controllers/mapsController.js | BookRidePage.jsx, price prediction/demand | לא תוקן. getDemandInfo משתמש ב-new Date().getHours(). |
| spokenLanguages מוגדר עם default במקום לא נכון | backend/db/models/DriverProfile.js | DriverSetupPage.jsx, DriverProfile documents | לא תוקן. default נמצא בתוך הגדרת איבר המערך ולא כברירת מחדל של המערך. |
| שינוי סיסמה ללא בדיקת בעלות | backend/controllers/userController.js | ProfilePage.jsx, /users/:id/password | לא תוקן. changePassword מקבל user id מהנתיב ולא בודק req.user מול params.id. |

אימותים שבוצעו

1. backend: הורצה בדיקת תחביר node --check על כל קבצי JS בבקאנד - עברה ללא שגיאות.

2. frontend: הורץ React production build עם BUILD_PATH לתיקיית temp - עבר בהצלחה.

3. Git status: נמצא שינוי יחיד שאינו קוד - ../.idea/workspace.xml.

הערה: המסמך נוצר כסיכום בדיקה בלבד. לא בוצעו תיקוני קוד במסגרת יצירת הדוח.