דוח סטטוס תקלות לאחר גרסה חדשה

נבדק בתאריך: 24.06.2026

מטרה: לעבור על רשימת התקלות מהדו"ח הקודם ולסמן מה תוקן, מה תוקן חלקית ומה עדיין לא תוקן.

הערה: במסגרת הבדיקה הזו לא בוצעו תיקוני קוד. נוצר רק מסמך סטטוס חדש.

סיכום קצר

מתוך 32 התקלות בדו"ח: 4 תוקנו, 6 תוקנו חלקית, 22 עדיין לא תוקנו.

בנוסף, שתי התקלות הנקודתיות שדווחו לפני הדו"ח, שגיאת STATUS_LABELS והגדלת גופן בנגישות, נראות מתוקנות.

אימותים שבוצעו: frontend עבר npm run build בהצלחה; backend עבר node --check לכל קבצי JavaScript ללא שגיאות תחביר.

תקלות נקודתיות שדווחו לפני הדו"ח

1. שגיאת STATUS_LABELS is not defined במסך פרטי נסיעה

סטטוס: תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx; frontend/src/index.css

משפיע על: מסך סטטוס/פרטי נסיעה, לוח נוסע, היסטוריית נסיעות

מצב בגרסה החדשה: הקבוע STATUS_LABELS קיים במסך RideStatusPage ונוספה מחלקת CSS לסטטוס driver_arriving.

2. אפשרות נגישות להגדלת גופן

סטטוס: תוקן

קובץ מקור: frontend/src/components/Navbar.jsx; frontend/src/index.css

משפיע על: כל מסכי ה-frontend, במיוחד רכיבים עם inline styles

מצב בגרסה החדשה: מחלקות font-large ו-font-xlarge נשמרות וממפות גדלי גופן נפוצים לערכים גדולים יותר.

תוקן

2. PUT /users/:id אפשר עדכון שדות רגישים דרך req.body

סטטוס: תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/userController.js

משפיע על: frontend/src/pages/ProfilePage.jsx; frontend/src/pages/DriverSetupPage.jsx; ניהול משתמשים

מצב בגרסה החדשה: updateUser מגביל כעת את השדות המותרים, ובודק שהמשתמש מעדכן את עצמו או שהוא admin.

3. לוח נוסע והיסטוריה יכלו לקבל נסיעות של משתמשים אחרים

סטטוס: תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/rideController.js; frontend/src/pages/PassengerDashboard.jsx; frontend/src/pages/RideHistoryPage.jsx

משפיע על: לוח נוסע, היסטוריית נסיעות, מסך פרטי נסיעה

מצב בגרסה החדשה: getAllRides מסנן עכשיו נסיעות לפי PassengerProfile/DriverProfile של המשתמש כאשר המשתמש אינו admin.

5. רישום משתמש לא יצר PassengerProfile

סטטוס: תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/userController.js

משפיע על: BookRidePage, PassengerDashboard, RideHistoryPage, RatingPage

מצב בגרסה החדשה: בעת register נוצר PassengerProfile לכל משתמש שאינו admin.

9. פעולות Admin היו מוגנות רק בצד לקוח

סטטוס: תוקן

קובץ מקור: backend/routes/index.js; frontend/src/App.jsx; frontend/src/pages/AdminPanel.jsx

משפיע על: AdminPanel, אישור תעודות זהות, אישור רישיונות, רשימת משתמשים

מצב בגרסה החדשה: נתיבי admin המרכזיים משתמשים כעת ב-adminOnly בצד שרת, בנוסף ל-AdminRoute בצד לקוח.

תוקן חלקית

1. רוב נתיבי ה-API היו פתוחים ללא אימות

סטטוס: תוקן חלקית

קובץ מקור: backend/routes/index.js; backend/middleware/auth.js

משפיע על: כל controllers של backend; frontend/src/api/axios.js; כל המסכים שקוראים ל-API

מצב בגרסה החדשה: נוסף router.use(auth), ולכן גישה בלי token לרוב הנתיבים אמורה להיחסם. עם זאת, עדיין חסרות בדיקות בעלות במספר controllers, ולכן משתמש מחובר עדיין יכול לפעול על משאבים שאינם שלו.

4. יצירת נסיעה שלחה userId במקום PassengerProfile._id

סטטוס: תוקן חלקית

קובץ מקור: frontend/src/pages/BookRidePage.jsx; backend/controllers/userController.js; backend/db/models/Ride.js

משפיע על: יצירת נסיעה, passengerId ב-Ride, לוח נוסע, דירוגים, סטטיסטיקות נוסע

מצב בגרסה החדשה: הלוגין מחזיר passengerId, וההזמנה משתמשת בו כאשר הוא קיים. עדיין יש fallback ל-user.userId, ולכן משתמשים ישנים או localStorage ישן עדיין עלולים ליצור נסיעה עם מזהה לא נכון.

16. קבלת נסיעה לא שומרת vehicleId

סטטוס: תוקן חלקית

קובץ מקור: backend/controllers/rideController.js; frontend/src/pages/DriverDashboard.jsx

משפיע על: Ride.vehicleId, RideStatusPage, פרטי רכב לנסיעה

מצב בגרסה החדשה: השרת מקבל ושומר vehicleId אם נשלח, אבל DriverDashboard עדיין קורא accept עם driverId בלבד.

19. נהגים לא מאומתים עדיין יכולים להופיע כמסביב לנוסע

סטטוס: תוקן חלקית

קובץ מקור: backend/controllers/driverController.js; backend/controllers/mapsController.js

משפיע על: BookRidePage, RideStatusPage, מפות נהגים זמינים

מצב בגרסה החדשה: getAvailableDrivers מסנן isVerified=true, אבל mapsController.getNearbyDrivers עדיין מחפש רק status='available'.

24. AuthContext סומך על localStorage ללא אימות מול השרת

סטטוס: תוקן חלקית

קובץ מקור: frontend/src/context/AuthContext.jsx; frontend/src/api/axios.js; frontend/src/App.jsx

משפיע על: PrivateRoute, AdminRoute, Navbar, כל ניווט לפי role

מצב בגרסה החדשה: api interceptor מוסיף Authorization ומנקה token ב-401, אבל AuthContext עדיין טוען user מ-localStorage ומציג role לפני אימות profile/token מול השרת.

26. כתובות localhost קשיחות

סטטוס: תוקן חלקית

קובץ מקור: frontend/src/api/axios.js; frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx; frontend/src/pages/DriverDashboard.jsx; frontend/src/pages/AdminPanel.jsx; backend/controllers/userController.js; backend/server.js; frontend/package.json

משפיע על: פרודקשן, socket.io, תמונות מסמכים, איפוס סיסמה, proxy

מצב בגרסה החדשה: קריאות REST עברו ל-/api, אבל עדיין קיימים localhost ב-Socket.io, תמונות Admin, resetLink, CORS ו-proxy.

לא תוקן

6. נסיעות עתידיות מתבטלות לפי createdAt ולא לפי scheduledTime

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/server.js

משפיע על: BookRidePage, PassengerDashboard, RideStatusPage, DriverDashboard

מצב בגרסה החדשה: autoCancelStaleRides עדיין מחפש status=searching עם createdAt ישן מ-30 דקות, בלי להתחשב ב-scheduledTime.

7. נסיעות עתידיות נשלחות לנהגים מיד

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/server.js

משפיע על: DriverDashboard, RideStatusPage, BookRidePage

מצב בגרסה החדשה: notifyNearbyDrivers עדיין בודק נסיעות שנוצרו ב-20 השניות האחרונות לפי createdAt בלבד, גם אם scheduledTime עתידי.

8. Socket.io פתוח ללא אימות והרשאות

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/server.js; frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx; frontend/src/pages/DriverDashboard.jsx

משפיע על: צ'אט נסיעה, עדכוני מיקום נהג, SOS, הצטרפות לחדרי נסיעה ונהג

מצב בגרסה החדשה: כל client יכול לשלוח join-ride, join-driver, chat-message, driver-location ו-sos ללא אימות token וללא בדיקת קשר לנסיעה.

10. דירוג שולח userId במקום passengerId

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/RatingPage.jsx; backend/controllers/ratingController.js

משפיע על: מודל Rating, getRatingsByPassenger, סטטיסטיקות נוסע, היסטוריית דירוגים

מצב בגרסה החדשה: RatingPage עדיין שולח passengerId: user?.userId במקום user?.passengerId.

11. המסך מציג +10 נקודות נאמנות אחרי דירוג, אבל השרת לא מעניק נקודות

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/RatingPage.jsx; backend/controllers/ratingController.js

משפיע על: User.loyaltyPoints, PassengerProfile.loyaltyPoints, BookRidePage, PassengerDashboard

מצב בגרסה החדשה: createRating יוצר דירוג ומעדכן ממוצע נהג בלבד; אין עדכון נקודות.

12. נקודות נאמנות מפוצלות בין User לבין PassengerProfile

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/db/models/User.js; backend/db/models/PassengerProfile.js; backend/routes/index.js; frontend/src/pages/PassengerDashboard.jsx; frontend/src/pages/BookRidePage.jsx

משפיע על: תצוגת נקודות, פדיון נקודות, בונוס הפניות, סטטיסטיקות נוסע

מצב בגרסה החדשה: פדיון נקודות עובד מול User.loyaltyPoints, בעוד לוח נוסע מציג PassengerProfile.loyaltyPoints.

13. השלמת נסיעה לא מעדכנת totalSpent ונקודות לנוסע

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/rideController.js; backend/db/models/PassengerProfile.js

משפיע על: PassengerDashboard, RideHistoryPage, מערכת נקודות

מצב בגרסה החדשה: completeRide עדיין מגדיל רק totalRides לנוסע, ללא totalSpent וללא loyaltyPoints.

14. registerDriver משנה role ל-driver ועלול לפגוע במשתמש both

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/driverController.js; frontend/src/pages/DriverSetupPage.jsx; frontend/src/components/Navbar.jsx

משפיע על: ניווט לפי role, מעבר בין נוסע לנהג, הרשאות משתמש

מצב בגרסה החדשה: registerDriver עדיין מבצע User.findByIdAndUpdate(userId, { role: 'driver' }).

15. DriverSetup יוצר Vehicle חדש בכל שמירה

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/DriverSetupPage.jsx; backend/controllers/vehicleController.js

משפיע על: Vehicle collection, בחירת רכב לנהג, קבלת נסיעה, נתוני רכב מוצגים

מצב בגרסה החדשה: handleSubmit עדיין קורא תמיד api.post('/vehicles') במקום לעדכן רכב קיים כשיש כזה.

17. קבלת נסיעה אינה אטומית

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/rideController.js

משפיע על: DriverDashboard, RideStatusPage, DriverProfile.status

מצב בגרסה החדשה: acceptRide עדיין מבצע findById ואז save, ולכן שני נהגים עלולים לקבל אותה נסיעה בתחרות.

18. נהג לא מאומת יכול להפוך לזמין ולקבל נסיעות

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/driverController.js; backend/controllers/rideController.js; frontend/src/pages/DriverDashboard.jsx

משפיע על: בטיחות נהגים, DriverDashboard, Ride acceptance

מצב בגרסה החדשה: updateDriverStatus ו-acceptRide אינם בודקים isVerified/verificationStatus.

20. דחיית רישיון נהג לא מחזירה isVerified ל-false

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/uploadController.js; frontend/src/pages/AdminPanel.jsx

משפיע על: DriverProfile.isVerified, DriverDashboard, זמינות נהגים

מצב בגרסה החדשה: verifyDriverLicense מגדיר isVerified=true באישור, אך בדחייה מעדכן רק verificationStatus.

21. תלונה על נסיעה נשלחת עם userId='admin'

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx; backend/db/models/Notification.js; backend/controllers/notificationController.js

משפיע על: מערכת התראות, טיפול תלונות, AdminPanel עתידי

מצב בגרסה החדשה: reportComplaint עדיין שולח userId כמחרוזת 'admin', למרות שהמודל מצפה ל-ObjectId.

22. Forgot password מחזיר reset token/link וחושף אם אימייל קיים

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/userController.js; frontend/src/pages/ForgotPasswordPage.jsx; frontend/src/pages/ResetPasswordPage.jsx

משפיע על: אבטחת איפוס סיסמה, פרטיות משתמשים

מצב בגרסה החדשה: forgotPassword עדיין מחזיר resetLink ו-resetToken, ומחזיר 404 כאשר משתמש לא נמצא.

23. העלאת קבצים נבדקת לפי סיומת בלבד

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/middleware/upload.js; backend/controllers/uploadController.js

משפיע על: uploads/profiles, uploads/ids, uploads/licenses, קבצים סטטיים

מצב בגרסה החדשה: fileFilter עדיין בודק רק path.extname(file.originalname), ללא בדיקת MIME אמינה או תוכן קובץ.

25. שימוש ב-Notification API ללא בדיקת תמיכה בדפדפן

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/RideStatusPage.jsx

משפיע על: מסך פרטי נסיעה בדפדפנים ללא Notification API

מצב בגרסה החדשה: הקוד עדיין ניגש ל-Notification.permission ול-Notification.requestPermission ללא בדיקה ש-Notification קיים.

27. נתיב /file מחזיר URL שבנוי מ-req.file.path

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/routes/index.js; backend/middleware/upload.js

משפיע על: כל שימוש בהעלאת קובץ כללית דרך /api/file

מצב בגרסה החדשה: הנתיב עדיין מחזיר base + req.file.path.replace(...), מה שעלול לשבור URL ולחשוף נתיב פנימי במערכת הקבצים.

28. כתובות שמורות נשמרות עם lat/lng=0

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/PassengerDashboard.jsx; backend/controllers/passengerController.js

משפיע על: BookRidePage, בחירת כתובות שמורות, חישוב מחיר ומיקום

מצב בגרסה החדשה: הוספת כתובת שמורה עדיין שולחת { lat: 0, lng: 0 } ללא גיאוקודינג.

29. ללא Google Maps key, כתובת מוקלדת לא מקבלת קואורדינטות אמיתיות

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/components/MapComponent.jsx; frontend/src/pages/BookRidePage.jsx; backend/controllers/mapsController.js

משפיע על: יצירת נסיעה, חישוב מחיר, חיפוש נהגים קרובים

מצב בגרסה החדשה: AddressInput מחזיר רק טקסט כשאין key, ו-BookRidePage משתמש בקואורדינטות ברירת מחדל.

30. datetime-local משתמש ב-UTC עבור min

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: frontend/src/pages/BookRidePage.jsx

משפיע על: בחירת זמן מתוכנן לנסיעה בישראל

מצב בגרסה החדשה: min עדיין מחושב עם new Date().toISOString().slice(0,16), שהוא זמן UTC ולא זמן מקומי.

31. calcSurge משתמש בשעון/timezone של השרת

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/controllers/mapsController.js

משפיע על: BookRidePage, DriverDashboard, חיזוי מחיר, ביקוש, מחיר נסיעה

מצב בגרסה החדשה: calcSurge עדיין משתמש ב-new Date().getHours() ללא timezone מפורש או לפי מיקום הנסיעה.

32. DriverProfile.spokenLanguages מוגדר כברירת מחדל בצורה שגויה

סטטוס: לא תוקן

קובץ מקור: backend/db/models/DriverProfile.js; frontend/src/pages/DriverSetupPage.jsx

משפיע על: פרופיל נהג, הצגת שפות, התאמת נוסע-נהג

מצב בגרסה החדשה: השדה עדיין מוגדר כ-spokenLanguages: [{ type: String, default: ['he'] }] במקום default ברמת המערך.